# Classroom Ana Sayfa — B — Yapılacaklar ve Kabul Planı

Güncel · Yalnız açık işler

# 1. Belgenin amacı

Bu belge, Classroom ana sayfasının televizyon uyumluluğu, görsel kalitesi, kiosk güvenilirliği ve performansı için tamamlanmamış işleri öncelik sırasıyla tutar. Her tur tek dar iş paketini kapsar. Kabul edilen işler belgeden kaldırılır; tamamlanmış iş geçmişi GitHub’da kalır.

# 2. Genel başarı tanımı

- Ana sayfa 1366×768, 1920×1080, 2560×1440 ve 3840×2160 çözünürlüklerinde kaydırmasız ve içerik kaybı olmadan çalışmalıdır.

- Saat, tarih, hafta sonu bilgisi, ders durumu ve geri sayım hiçbir zaman kırpılmamalıdır.

- Normal, ders öncesi, ders, teneffüs, okul sonrası, hafta sonu ve program hatası durumlarının tümü doğrulanmalıdır.

- Temel bilgiler sınıfın arka sırasından okunabilir olmalıdır.

- Sayfanın görsel dili çocuklara sıcak kalırken tek ve tutarlı bir tasarım sistemi oluşturmalıdır.

- Mikrofon ve tam ekran başarısızlıkları ana sayfayı bozuk veya kontrol bekleyen durumda bırakmamalıdır.

- Görsel zenginlik korunurken animasyonlar ve medya düşük güçlü TV donanımında da akıcı çalışmalıdır.

- Her kabul edilen exact SHA için GitHub Actions Node.js 22 ve 24 jobları başarılı olmalıdır.

# 3. Çalışma ilkeleri

- Her tur yalnız tek bir iş paketi yürütülür. Her yeni geliştirme önerisi, uygulamaya başlanmadan önce kullanıcı onayına sunulur.

- Mevcut kullanıcı değişiklikleri korunur.

- İzin listesi dışındaki dosyalar değiştirilmez.

- Önce kanıtlanan sorun için en küçük güvenli değişiklik yapılır.

- Yerelde testler değişiklik odaklı ve riskle orantılı seçilir; yalnız değişen, eklenen, çıkarılan veya düzeltilen bölgeler ile doğrudan etkiledikleri akışlar için dar testler çalıştırılır. Değişmeyen alanlara ait aynı testler her adımda tekrar çalıştırılmaz; yalnız yeni değişiklik bu alanları yeniden etkilediğinde veya teslim edilen exact SHA için zorunlu GitHub Actions Node.js 22/24 doğrulamasında yeniden çalıştırılır.

- Görsel işler gerçek tarayıcıda hedef çözünürlüklerde doğrulanır.

- Test donarsa beklenmez; süreç ve kök neden incelenir.

- Kullanıcı “tamam kabul” dediğinde o turda kabul edilen kapsam commit edilir ve main dalına push edilir.

- Kabulden sonra A envanteri güncellenir ve tamamlanan madde B’den kaldırılır.

## 3.1 Değişmez görsel kabul kapısı

- Çocuk ekranında prototip hissi veren en küçük taşma, kırpılma, çakışma, hizasızlık, dengesiz boşluk, okunabilirlik veya medya yerleşimi kusuru kabul engelidir.

- Her görsel iş gerçek veriyle 3840×2160 ana hedefte ve desteklenen diğer 16:9 ölçülerde doğrulanır.

- Uzun adlar, boş ve dolu veri, tüm zaman durumları ve farklı medya oranları ayrı ayrı sınanır.

- CSS kaynak sırası, aynı seçicinin tekrarları, özgüllük, !important ve medya sorgusu çakışmaları kod incelemesinde zorunlu olarak denetlenir.

- Ölçümler yalnız taşma yokluğunu değil; görsel dengeyi, hizayı, optik boşluğu, fotoğraf kırpmasını ve uzaktan okunabilirliği de kapsar.

- Genel tasarım sadeleştirilmeyecek; animasyonlar ve renkler azaltılmayacaktır. Canlı, zengin ve çocuklara dönük görsel karakter korunacak; yerleşim, okunabilirlik ve performans sınırları içinde görsel şölen artırılabilecektir.

# 4. P1 — Bilgi hiyerarşisini yeniden kurma

## Amaç

Çocukların gün boyunca en çok ihtiyaç duyduğu bilgileri en güçlü görsel önceliğe taşımak.

## Yapılacaklar

- Saat, mevcut ders, sıradaki ders ve geri sayımı birincil bilgi grubu olarak ele al.

- Gürültü durumunu ikinci, slayt/duyuru alanını üçüncü öncelik olarak düzenle.

- Başkan, nöbetçi, yıldız ve sınıf istatistiklerini destekleyici seviyeye getir.

- Boş kartların büyük alanları gereksiz yere işgal etmesini önle.

- Ders ve teneffüs durumlarında çocukların tek bakışta “şimdi ne oluyor?” sorusunu yanıtlamasını sağla.

## Kabul ölçütleri

- Beş saniyelik bakış testinde saat, aktif durum ve kalan süre ilk algılanan bilgiler olur.

- En az üç metre mesafeden temel bilgiler okunur.

- Boş veya ikincil kartlar ana durumu görsel olarak bastırmaz.

- Tüm zaman modlarında hiyerarşi tutarlı kalır.

# 5. P2 — Fiziksel TV okunabilirlik doğrulaması

## Amaç

Kabul edilen tipografi, renk ayrımı ve güvenli alan davranışını gerçek sınıf televizyonunda doğrulamak.

## Yapılacaklar

- Gerçek 4K televizyonda overscan ve ekran kenarı güvenli boşluklarını doğrula.

- Temel ve ikincil bilgileri sınıfın en az üç metre uzağından gözlemle.

- Gerçek öğrenci verisiyle uzun adların okunabilirliğini ve fotoğraf kırpmasını doğrula.

## Kabul ölçütleri

- Hiçbir kart veya başlık televizyonun görünen alanında kırpılmaz.

- Temel bilgiler üç metre mesafeden rahatça okunur.

- Uzun adlar kimliği belirsizleştirmeden kart sınırında kalır.

# 6. P1 — Gerçek kiosk ve tam ekran güvenilirliği

## Amaç

Ana sayfanın televizyon açılışında kullanıcı müdahalesi gerektirmeden güvenilir biçimde pano olarak çalışmasını sağlamak.

## Yapılacaklar

- JavaScript görsel kiosk modu ile işletim sistemi/tarayıcı kiosk başlatmasını ayır.

- Fullscreen API’nin kullanıcı hareketi şartını doğru ele al.

- Start komutu veya kurulum belgesinde Chrome/Edge kiosk başlatma yöntemini tanımla.

- Tam ekran reddedildiğinde tekrar tekrar hata üretmeyen sakin bir fallback oluştur.

- Escape ve F11’in JavaScript ile tam olarak kilitlenebileceği izlenimini kaldır.

- Tarayıcı yeniden başlatma ve elektrik kesintisi sonrası otomatik açılış senaryosunu tanımla.

## Kabul ölçütleri

- Desteklenen kurulumda tarayıcı çerçevesi görünmeden pano açılır.

- Tam ekran izni reddedildiğinde ana işlevler çalışmaya devam eder.

- Uygulama sonsuz tam ekran deneme döngüsüne girmez.

- Kurulum ve çıkış yöntemi öğretmen veya yönetici için açıkça belgelenir.

# 7. P1 — Mikrofon kurulum ve bozulmuş durum deneyimi

## Amaç

Gürültü ölçerin ilk kurulumda yönetilebilir, normal kullanımda müdahalesiz ve hata durumunda sakin çalışmasını sağlamak.

## Yapılacaklar

- İlk mikrofon iznini ana çocuk ekranından ayıran öğretmen kurulum akışı tasarla.

- İzin kalıcıysa gürültü ölçeri otomatik başlat.

- İzin reddedilmişse veya cihaz yoksa büyük hata kartı yerine pasif ve anlamlı durum göster.

- Tekrarlanan otomatik izin denemelerini önle.

- Mikrofon bağlantısının sonradan kaybolmasını ele al.

- Ölçüm eşiklerinin sınıf ortamında kalibrasyon yöntemini tanımla.

## Kabul ölçütleri

- Normal açılışta çocukların tıklaması gereken düğme görünmez.

- İzin veya cihaz yokluğu sayfanın büyük bölümünü bozuk durumda bırakmaz.

- Mikrofon durumu yöneticinin anlayabileceği biçimde raporlanır.

- Mikrofon geri geldiğinde güvenli yeniden başlatma mümkündür.

# 8. P2 — Performans ve medya optimizasyonu

## Amaç

Sayfanın düşük güçlü TV, mini PC ve entegre grafik donanımında uzun süre akıcı çalışmasını sağlamak.

## Yapılacaklar

- 2816×1536 ve 4–5 MB gürültü görsellerini ekran kullanımına uygun boyut ve formatta optimize et.

- Varsayılan avatar ve dekoratif ikonları gerçek görüntüleme boyutlarına yaklaştır.

- 128 bantlı DOM ekolayzerini 24–32 bant veya canvas tabanlı çizime indir.

- Her karede yapılan DOM stil güncellemelerini azalt.

- Arka plan bulanıklığı, büyük gölgeler ve sürekli gradyan animasyonlarının maliyetini ölç.

- Görseller için uygun ön yükleme ve geç durum yükleme stratejisi belirle.

- Uzun süreli çalışmada interval, animation frame ve medya kaynaklarının temizlendiğini doğrula.

## Kabul ölçütleri

- Ana görsellerin toplam aktarım ve decode maliyeti belirgin biçimde azalır.

- Gürültü ölçer açıkken animasyon akıcı kalır.

- Beş dakikalık kullanımda sürekli büyüyen interval, listener veya animation frame görülmez.

- Düşük güçlü hedef cihazda gözle görülür takılma oluşmaz.

# 9. P2 — Hareket ve dikkat yönetimi

## Amaç

Eğlenceli hareketi korurken aynı anda çalışan animasyonların dikkat dağıtmasını önlemek.

## Yapılacaklar

- Baskın animasyonları birbirini ezmeyecek ritim, katman ve zamanlama kurallarıyla yönet.

- Saat ayıracı, slayt çerçevesi, karakter, yıldız geçişi ve kayan yazıyı uyumlu bir görsel koreografi içinde birlikte çalıştır.

- Slayt geçiş motorunu tek bir profesyonel yaşam döngüsüne bağla: sıradaki slaytı animasyon başlamadan görünür katmana al; aktif sınıfı, görünürlük, altyazı, video, geçiş kilidi ve zamanlayıcıyı efekt gerçekten tamamlandıktan sonra birlikte sonuçlandır. Otomatik ve rastgele modlarda yalnız onaylı efekt havuzunu kullan; aynı efektin veya aynı hareket ailesinin art arda gelmesini engelle. 4K’da transform ve opacity tabanlı efektleri önceliklendir; filter, blur ve clip-path kullanan efektleri ancak ölçülmüş akıcılık kanıtıyla koru. Durum — yerel WIP: altı dosyada +320/−62 satırlık uygulama vardır; 16 dar test, sözdizimi ve diff kontrolü geçmiştir. 4K canlı kontrolde slide-up ve fade geçişleri iki görünür katmanla doğrulanmıştır. Henüz eksik olanlar: yedi slaytın kesintisiz tam döngüsü, en az üç efekt ailesinin canlı kanıtı, azaltılmış hareket profili, veri gerçekten değiştiğinde yenileme senaryosu, son diff incelemesi ve kullanıcı kabulü. Commit/push yapılmamıştır.

- prefers-reduced-motion desteği ekle.

- Cuma konfeti ve yüksek gürültü uyarısını güçlü, anlaşılır ve performanslı bir gösteri olarak zamanla.

## Kabul ölçütleri

- Temel metin okunurken arka planda birden fazla baskın hareket yarışmaz.

- Azaltılmış hareket tercihi olan kullanıcılar için eşdeğer ve erişilebilir bir hareket profili uygulanır.

- Uyarı animasyonları kısa, anlaşılır ve içerik kaybı yaratmadan çalışır. Yedi slaytlık tam döngü 3840×2160’da boş kare, ani kesme, parlama, altyazı kaybı, sıralama sıfırlaması veya yinelenen efekt/hareket ailesi olmadan tamamlanır; veri yenilemesi değişmeyen gösteriyi başa döndürmez ve azaltılmış hareket tercihi eşdeğer sakin profile geçer.

# 10. P2 — Yapılandırılabilir sınıf kimliği

## Amaç

Ana sayfanın sabit “2/D Sihirli Pano” kimliğine bağlı kalmadan farklı sınıflarda kullanılabilmesini sağlamak.

## Yapılacaklar

- Belge başlığı ve görünür sınıf adını ayarlardan yönet.

- Varsayılan değer ve eksik ayar fallback’i tanımla.

- Yönetim paneli ile ana sayfanın aynı sınıf adını kullanmasını sağla.

## Kabul ölçütleri

- Sınıf adı tek kaynaktan değiştirilir.

- Tarayıcı sekmesi ve görünür başlık aynı değeri gösterir.

- Eksik ayarda güvenli varsayılan görünür.

# 11. P3 — Kod ve stil temizliği

## Amaç

Tasarım değişikliklerinden sonra tekrarları ve çelişkili tanımları kaldırarak bakım maliyetini düşürmek.

## Yapılacaklar

- HTML’de yazılıp JavaScript’te silinen 128 statik ekolayzer çubuğunu kaldır.

- Tekrar eden başkan ve yardımcı avatar CSS bloklarını birleştir.

- Aynı özellik için birden çok çelişkili flex kuralını kaldır.

- Kullanılmayan hover, eski sınıf ve yorum bloklarını temizle.

- Satır içi stilleri ilgili CSS bileşenlerine taşı.

- Ana sayfa dosyalarını bileşen sorumluluklarına göre sadeleştir.

## Kabul ölçütleri

- Aynı seçici için gereksiz çelişkili tanım kalmaz.

- HTML yalnız gerekli başlangıç DOM’unu içerir.

- Davranış ve görsel sonuç önceki kabul edilen sürümle karşılaştırılarak doğrulanır.

- İlgili testler ve git diff --check geçer.

# 12. Zorunlu çözünürlük ve durum matrisi

- Çözünürlükler: 1366×768, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160.

- Durumlar: veri dolu, veri boş, API hatası, slayt var, slayt yok, mikrofon açık, mikrofon izinsiz, mikrofon yok.

- Zaman modları: ders öncesi, ders, teneffüs, okul sonrası, hafta sonu, program hatası.

- İçerik uçları: uzun öğrenci adı, dört nöbetçi, iki yardımcı, birden çok yıldız, gelmeyen öğrenci listesi, uzun ders adı.

- Her kabul turunda yalnız değişiklikle doğrudan ilgili matris hücreleri çalıştırılır; son tasarım kabulünde matrisin tamamı doğrulanır.

# 13. Her tur için teslim sözleşmesi

- Kök neden ve kullanıcı etkisi yazılır.

- Değiştirilen dosyalar dar izin listesiyle belirtilir.

- Yerel test komutları ve geçen test sayıları raporlanır.

- Hedef çözünürlüklerde görsel kanıt toplanır.

- git diff --check ve git status doğrulanır.

- Commit/push varsa exact SHA raporlanır.

- Teslim edilen exact SHA için GitHub Actions Node.js 22 ve 24 sonuçları doğrulanır.

- Kabul edilen iş A belgesine güncel durum olarak işlenir ve B’den kaldırılır.

- Reddedilen veya eksik işte A/B belgeleri değiştirilmez.

# 14. Kapsam dışı ve ertelenen işler

- Ana sayfa işi sırasında yönetim panelinin genel tasarımı değiştirilmez.

- Kanıtlanmış ana sayfa ihtiyacı olmadan backend veri modeli değiştirilmez.

- Düşük etkili bağımlılık uyarıları bu tasarım planına karıştırılmaz.

- Ana sayfayla ilgisiz hata maskeleme ve küçük temizlik işleri ayrı tur olmadan yapılmaz.

# 15. Başlangıç görseli — karşılaştırma referansı

Kayıt tarihi: 16 Temmuz 2026

Referans çözünürlük: 1920×1080 (16:9)

Kaynak sürüm: main · bcab7bc1d889e80473450f3b5593c907d9c9a929

Gözlem: Alt sol geri sayım kartı bu çözünürlükte kırpılıyor. Görüntü ayrıca mikrofon izni gerektiren durumu ve boş rol verilerini başlangıç haliyle kaydeder.