# Classroom Projesi — Güncel Özellik Envanteri ve Açık Riskler

16 Temmuz 2026

# 1. Proje kimliği

Repository: bingoweb/Classroom

Branch: main

Son bağımsız kabul edilen HEAD: bcab7bc1d889e80473450f3b5593c907d9c9a929

Backend: Node.js, Express.js, Multer ve SQLite3

Frontend: Vanilla JavaScript, HTML ve CSS

Ana veri alanları: students, roles, settings, attendance, slides, slide_settings ve error_logs

# 2. Güncel özellikler

Ana pano; saat, tarih, okul durumu, ders ve teneffüs geri sayımları, öğrenci/yoklama bilgileri, görevli öğrenciler, haftanın yıldızı, slayt gösterimi, gürültü ölçer, tema, tam ekran ve kiosk akışlarını içerir.

Yönetim paneli; öğrenci ve fotoğraf yönetimi, Excel içe aktarma, roller, yoklama, slaytlar, ayarlar, hata logları ve ders programı tanılama araçlarını içerir.

Ders programı taslak editörü prototiptir; sunucuya yazmaz ve yenilemede kaybolur.

# 3. Güvenlik tabanı

Yönetici parolası ortam değişkeninden okunur; oturum, güvenli cookie, CSRF, rate limit ve same-origin CORS kontrolleri mevcuttur.

Yönetici alanı ve yazma rotaları oturumla korunur. Kullanıcıya görünen hata mesajlarının güvenli ve doğal Türkçe olması; gerçek hata, sorgu ve gerekli bağlamın yalnız logger’da tutulması temel ilkedir.

# SEC-02 tamamlanmamıştır; kalan düşük etkili ham hata yolları tasarım ve frontend çalışmalarını engellemedikçe proje sonuna ertelenmiştir.

# 4. Açık riskler ve zorunlu kontroller

1. tar/sqlite3 — tar 6.2.1 yalnız kurulum ve native rebuild sırasında kullanılır; düşük öncelikli build/supply-chain bağımlılık riskidir.

2. qs — Pratik maruziyet kanıtlanmamıştır; riskli özel seçenekler veya yüksek parameterLimit kullanımı görülürse yeniden değerlendirilmelidir.

# 5. Öncelik sırası

Öncelik 1: Tasarım ve frontend çalışmalarına geçmeden önce yalnız veri kaybı, güvenlik, çökme veya temel kullanıcı akışını bozan doğrulanmış ciddi riskleri taramak ve önceliklendirmek.

Öncelik 2: Tasarım ve frontend çalışmalarını sürdürmek; küçük hata maskeleme, SEC-02 kalıntıları ve düşük etkili bağımlılık işlerini proje sonuna bırakmak.

Her tur tek risk, dar dosya izin listesi ve doğrudan ilgili testlerle yürütülür. Teslim, exact SHA üzerinde Node.js 22 ve 24 GitHub Actions jobları başarılı olmadan kabul edilmez.

# 6. Belge bakım kuralı

A ve B, Classroom projesinde kalıcı olarak korunan tek Drive belgeleridir. Tamamlanan görevler, eski SHA/run zincirleri ve uzun test/diff kayıtları tutulmaz; ayrıntının yetkili kaynağı GitHub geçmişidir.